# บันทึกการประชุม

| สถานที่ประชุม | สำนักงานบริษัท 3M สาขาหาดใหญ่ |
| --- | --- |
| วันที่ประชุม | 19 มิถุนายน 2569 เวลา 13:30 - 15:30 (2 ชั่วโมง) |
| ผู้เข้าร่วม | ทีมบริษัท 3M - คุณเต่า คุณจุ๊ ทีมบริษัทบนเมฆ - คุณกอไผ่ คุณสตางค์ |

# ภาพรวมการประชุม

# โครงการนี้คือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยเน้นไปที่การสร้างระบบบริหารงานขาย (CRM) ที่ทำงานแทนคน เพื่อลดการพึ่งพาทักษะเฉพาะตัวของพนักงาน และป้องกันข้อมูลลูกค้ารั่วไหลเมื่อพนักงานลาออก โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มอัตราการปิดการขาย (Closing Rate) ให้ได้ 80-90% ผ่านการติดตามสถานะใบเสนอราคาอย่างเป็นระบบและแม่นยำ

# ปัญหาที่พบเจอในปัจุบัน

## 1. ระบบใบเสนอราคาฉบับเดิม

- สร้างใบเสนอราคาใน Easy ACC ได้ยาก ขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลานาน เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงกว่าท้องตลาด จำเป็นต้องใส่ รูปภาพและรายละเอียดนวัตกรรม เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าทราบ ซึ่งระบบเดิมไม่สามารถแนบข้อมูลเหล่านี้ได้ จึงต้องใช้ Excel ในการทำงาน

- ไม่สามารถดูข้อมูลสต๊อก ณ ขณะออกราคาได้ต้องมีการกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าใหม่ทุกครั้ง

- ระบบราคา 3 ระดับ (ปลีก / ส่ง / พิเศษ) ยังขาดความยืดหยุ่น ยังไม่ได้รับการอัพเดทเป็นจำนวนมาก ข้อมูลราคาช่องที่ 1, 2 และ 3 ไม่ได้มีการป้อนข้อมูลลงในระบบ Easy AC เลย ตั้งแต่สมัยเริ่มแรก ทำให้ข้อมูลในระบบเดิมไม่สามารถนำมาใช้ในการออกใบเสนอราคาได้จริง

- ติดตามสถานะใบเสนอราคาได้ยาก และไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใบเสนอราคาใกล้หมดอายุ

## 2. การบริการลูกค้า

- ไม่มีการจัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ และพฤติกรรมลูกค้าอย่างเป็นระบบ

- ขาดระบบการติดตามลูกค้าทองคำ สรุปรายชื่อลูกค้าผู้มีมูลค่าจัดซื้อสูง

- ติดตามพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าได้ยาก ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ามีลูกค้าเจ้าใดที่ยอดสั่งซื้อหายไปจากยอดก่อน หรือสั่งซื้อล่าช้าจากพฤติกรรมจัดซื้อปกติ

## 3. การบริหารทีมขาย

- ไม่สามารถติดตามยอดการขายของพนักงานได้ เช่น พนักงานมีการเข้าพูดคุยกับลูกค้า พร้อมใบเสนอราคาทั้งหมดกี่ราย และสามารถปิดยอดการสั่งซื้อได้กี่รายเป็นต้น

- การจัดเก็บข้อมูลใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล ใบส่งสินค้ายังคงมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารทำให้เกิดความยาก และซ้ำซ้อนในการค้นหาข้อมูล

- ทีมขายที่เดินทางไปพูดคุยกับลูกค้าหน้างาน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าในสต๊อกได้ด้วยตนเอง จนต้องคอยติดต่อเพื่อทวนสต๊อกเสมอจนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้า

# ความต้องการระบบ

| โมดูล | รายละเอียดความต้องการ | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| ใบเสนอราคา | - สร้าง และกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง PC / Tablet / Mobile - กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ทันที ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้งที่สร้างใบเสนอราคา - แสดงข้อมูลสต๊อกปัจจุบัน และข้อมูลประวัติผู้ค้าเดิมได้ทันที - แจ้งเตือนใบเสนอราคาที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนด - ระบบการอนุมัติ หากพนักงานขายแก้ไขราคาให้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด ระบบต้องบล็อกการออกใบเสนอราคาและแจ้งเตือนผู้บริหารเพื่ออนุมัติก่อน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกำหนด | สูงมาก |
| บริหารลูกค้า | - โปรไฟล์ลูกค้า ชื่อลูกค้า สถานที่จัดส่ง ประวัติการสั่งซื้อ รายการสต๊อก วันที่สั่งซื้อ จำนวนการสั่ง ราคาที่สั่งซื้อ และวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อ - ผลสรุปรายชื่อลูกค้าที่มีการเปิดใบสั่งซื้อสูงที่สุด และรายชื่อลูกค้าทองคำที่จำนวนยอดสั่งซื้อสูงที่สุด | สูงมาก |
| บริหารพนักงานขาย | - โปรไฟล์พนักงาน ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน - พนักงานแต่ละคนจะมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เมื่อพนักงานลาออกจะถูกลบบัญชีออกจากระบบทันที ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก - ประวัติการทำงาน รายการใบเสนอราคาที่รับผิดชอบ รายชื่อลูกค้าที่ดูแล ข้อมูลการเข้าพบลูกค้าตรงตามรายงานทำงานหรือไม่ - ผลสรุปรายชื่อพนักงานที่มีใบเสนอราคาที่รับผิดชอบมากที่สุด และรายชื่อพนักงานที่มีอัตราส่วนการปิดยอดใบเสนอราคามากที่สุด | สูงมาก |
| ข้อมูลสต๊อก | - ข้อมูลสต๊อกสินค้า ประเภทสต๊อก รหัส ชื่อ รูปภาพ คุณลักษณะ ขนาด น้ำหนัก สี ราคา 3 ระดับ (ปลีก / ส่ง / พิเศษ) หรือข้อมูลการคำนวณสำหรับสินค้าที่ใช้การตัดแบ่งพื้นที่ เช่น ฟิลม์ พรม การนำเข้าข้อมูลใช้วิธีการนำเข้าข้อมูลเดิมจาก Easy AC - ประวัติการสั่งซื้อสินค้าชนิดนี้ เชื่อมโยงกับใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของใดภายในระบบบ้าง - แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ หรือคงค้างสต๊อกเป็นเวลานาน - ผลสรุปข้อมูลยอดสินค้าขายดี หรือสต๊อกที่เคลื่อนไหวช้า | สูง |
| รายงานทำงาน | - ใบรายงานสำหรับพนักงานขายกรอกข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละวัน ระบุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางแต่ละวัน - บันทึกการเข้าพบลูกค้าจริงหรือไม่ พร้อมแนบหลักฐานรูปภาพ - ติดตามการทำงานโดยเชื่อมโยงกับใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการทำงานนี้ว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ | สูง |
| ใบสั่งซื้อ | - ข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้า ใช้สำหรับติดตามสถานะ โดยเชื่อมโยงกับใบเสนอราคา ใบวางบิล และใบส่งของภายในระบบ เพิ่มหมายเหตุสำหรับกรณีลูกค้ามีเครดิต 30 หรือ 45 วัน ระบุวันที่ครบกำหนดการชำระเงิน - ดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาหลายใบมารวมในใบสั่งซื้อเดียวกันได้ หรือสร้างใบสั่งซื้อ ใหม่โดยไม่อ้างอิงใบเสนอราคาก็ได้ เพื่อรองรับหน้างานที่ลูกค้าอาจเลือกซื้อเฉพาะบางรายการ - แจ้งเตือนใบสั่งซื้อที่ยังไม่มีการวางบิล ตามช่วงเวลาที่กำหนด | ปานกลาง |
| ใบวางบิล | - ออกใบสำหรับข้อมูลยืนยันการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน จำนวนเงิน ระบุวันที่ครบกำหนด มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบส่งของ - แจ้งเตือนใบวางบิลที่ยังไม่มีการสร้างใบส่งของ สรุปผลตรงต่อเวลาตามนัดหมายชำระเงินหรือมีความล่าช้าหรือไม่ | ปานกลาง |
| ใบส่งของ | - ออกใบส่งของสำหรับการตรวจสอบยอดของสินค้าในสต๊อก เชื่อมโยงข้อมูลกับใบเสนอาราคา ใบสั่งซื้อ และใบวางบิล | ปานกลาง |
| การแจ้งเตือน | - ระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ อีเมล และไลน์เป็นหลัก เมื่อมีการสร้างใบงานใหม่ หรือเมื่อใบเสนอราคาค้างนานเกินกำหนด เพื่อให้ผู้บริหารติดตามได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าหน้าเว็บตลอดเวลา | สูง |
| กิจกรรมของฉัน | - ตรวจสอบงานที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการ เช่น ใบเสนอราคาของฉันที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อเป็นต้น | ปานกลาง |
| แดชบอร์ด | - สรุปภาพรวมการทำงานทั้งหมดของระบบสำหรับผู้บริหาร - ภาพรวมการแจ้งเตือนใบเสนอราคาที่ยังไม่มีการสร้างใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อที่ใกล้ถึงกำหนดชำระเงิน เป็นต้น | สูง |

# เนวทางการพัฒนาระบบ

| Platform | Web Application เพื่อรองรับในทุกอุปกรณ์ทั้ง PC / Tablet / Mobile |
| --- | --- |
| Hosting | Cloud Based |
| Integration | เชื่อมต่อกับ Easy AC ผ่าน API หรือ Data Sync รีวิวการทำงานอีกครั้ง |
| วิธีการพัฒนา | Phase 1 = เน้นเรื่องการทำงานของใบเสนอราคา + CRM + Dashboard |

# ขั้นตอนการดำเนินการต่อ

| # | รายละเอียด | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 1. | พูดคุยเพื่อรวบรวมปัญหาการทำงานปัจจุบัน และข้อมูลเบื้องต้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2. | ออกแบบโครงสร้างระบบ และ Workflow การทำงาน | รอดำเนินการ |
| 3. | ทำสัญญา และเข้าศึกษาหน้างานเชิงลึกกับพนักงาน | รอดำเนินการ |
| 4. | ออกแบบ UI หร้อม Prototype และวางรูปแบบฐานข้อมูลของระบบ | รอดำเนินการ |
| 5. | เริ่มพัฒนาโปรแกรมจริงตามแผนที่วางเอาไว้ | รอดำเนินการ |